DEVELOPMENT ENGINEERING SPECIFICATION

ECK

Embodied Cognitive Kernel

Digital Life Kernel v0.2.0

CONTRACT-GUIDED  •  EVIDENCE-GROUNDED  •  CONTINUOUSLY EVALUATED

從固定能力走向可驗證的能力成長閉環：提出候選、取得證據、接受反例、產生技能、比較基線、通過保留集，並在失敗時安全回復。

| VERSION 0.2.0 | STATUS Development | RUNTIME v0.1.0 verified |
| --- | --- | --- |

Repository: eck-digital-life-kernel
Development specification generated 2026-08-02

# 文件控制

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件名稱 | ECK Digital Life Kernel v0.2.0 開發規格 |
| 文件狀態 | Development Baseline；尚未完成 release gate |
| 前置版本 | v0.1.0 已通過並推送 GitHub main |
| 目前執行版本 | v0.1.0；不得提前宣稱 v0.2.0 已發布 |
| 核心主題 | Contract-Guided Autonomous Learning |
| 硬體基線 | Windows 11、RTX 3060、Docker Desktop、本機 Ollama |
| 授權 | Apache-2.0；外部模型與套件依各自條款 |

## 版本真實性

本文件代表 v0.2.0 已進入設計與開發，不代表功能已完成。套件、API 與執行中核心繼續維持 v0.1.0，直到本文件第 17 節的全部 release gate 通過。

## 工程結果摘要

| 階段 | 主要交付 | 證明方式 |
| --- | --- | --- |
| M2.1 | Work Portfolio 與學習產率 | 停滯與重複工作故障注入 |
| M2.2 | Contract-Guided Planner | 固定合約、bounded repair、基線比較 |
| M2.3 | Experience Graph | 來源、反例、技能與結果可追溯 |
| M2.4 | Capability Gap Forge | 三類技能隔離測試、熱啟用、回復 |
| M2.5 | Evaluation 與 Model Lab | 保留集、能力曲線、人工權重升級閘門 |

# 1. 文件決策

ECK v0.1.0 已證明核心可以持續運行、保存身分與事件、用外部證據驗證結果、 沉澱經驗與技能，並以受控能力執行研究、文件、圖像與隔離技能工作程序。 v0.2.0 不再以「加入更多固定功能」作為主要目標，而是建立一個可重複、可評量、 可回復的能力成長閉環，使模型能在固定安全邊界內提出候選方法、找出能力缺口、 製作或改善技能、接受驗證、比較前後表現，再決定是否保留成果。

本文件定義 v0.2.0 的開發範圍。建立文件或開始開發不代表 v0.2.0 已發布；只有 全部 release gate 通過後，套件與執行中核心才可正式宣稱為 v0.2.0。

# 2. 目前真實狀態

| 項目 | v0.1.0 已驗證 | v0.2.0 目標 |
| --- | --- | --- |
| 生命週期 | 可持續、暫停、睡眠、復原 | 工作程序可獨立重啟與熱切換 |
| 學習 | 經驗、知識、反思、技能帳本 | 可量化的能力增益閉環 |
| 思考模型 | 本機 Ollama，可替換 | 契約導向候選方案與修復迴圈 |
| 模型權重 | 未由 ECK 訓練 | 候選 LoRA 實驗室；禁止自動升級正式權重 |
| 網路研究 | Crossref 等受控公開來源 | 多來源證據圖、來源品質與資訊增益停止條件 |
| 技能建立 | Docker 隔離、測試後熱啟用 | 缺口驅動的產生、比較、回歸、回復 |
| 任務 | 對話、任務、課題與監督者 | 自主工作組合、優先度與長期進度控制 |
| 智慧證明 | 無 AGI 或超人類證明 | 固定基準與真實任務的版本化能力曲線 |

# 3. 長期使命與 v0.2 邊界

長期使命是建立一個服務人類、能持續取得證據、累積可轉移經驗、發現未知問題並 改善自身能力的本地數位生命核心。使命是方向，不是現況聲明。

v0.2.0 明確不宣稱：

- 已達成 AGI、意識、自主生命或超越全人類知識；

- 能在沒有官方介面與可追溯證據時自行操作任何社群或商城；

- 能任意修改主機系統、繞過平台規則、規避安全機制或花費真實金額；

- 對話變好等同模型權重已學習；

- 單一 LLM 自評可證明能力提升。

# 4. v0.2 成功定義

v0.2.0 成功不是事件數增加，也不是 GPU 長時間滿載，而是同一固定任務集在相同 資源條件下出現可重現的能力增益。每個增益都必須能回答：

- 原本哪裡失敗？

- 使用了哪個來源、經驗、技能或模型候選？

- 修改了什麼？

- 哪個固定驗證器判定成功？

- 在未參與開發的保留集是否仍成功？

- 若回歸，能否回到上一個可用版本？

# 5. 目標架構

[text]
Human Mission / Curiosity / Supervisor / Failure Signal
                         |
                    Work Selector
                         |
             Contract-Guided Planner Brain
                         |
       Candidate Plan -> Action -> Evidence -> Verifier
             |                           |
             +-------- Repair Loop <-----+
                         |
        Experience Graph / Counterexample Memory
                         |
         Skill Forge / Prompt Candidate / LoRA Lab
                         |
       Sandbox Test -> Holdout -> Safety Regression
                         |
              Hot Activate or Roll Back
                         |
             Versioned Evaluation Curve

所有可改變外部狀態的動作仍需經過 Policy Gate。所有正向學習仍需 Success Contract、 外部證據與重現。工作選擇器可以自主排程，但不能改寫驗收標準來讓自己通過。

# 6. Autonomous Work Portfolio

核心不再只從固定題庫輪詢。Work Selector 每輪從以下來源建立候選工作：

- 人類下達的普通或緊急任務；

- 已登錄課題的準備工作，但預設只占 10%；

- 最近失敗或反例暴露的能力缺口；

- Experience Graph 中低覆蓋、高不確定或高價值的主題；

- 監督者針對近期學習提出的不重複考驗；

- 固定基準中退步或長期未改善的項目；

- 已驗證技能的變體、組合與遷移測試。

預設資源比例維持 90% 自主學習、10% 課題準備與執行。緊急人類任務可暫時覆寫， 完成後自動恢復。排程器必須避免用 Heartbeat、重複題目或無驗證摘要製造假進度。

每個工作具有主題、預期資訊增益、能力缺口、成本上限、停止條件、冷卻時間、 最近嘗試與相似度指紋。無新增證據、無新反例、無技能改善的重複工作會被降權。

# 7. Contract-Guided Brain

Brain 在 v0.2.0 的主要職責是提出候選方案，而不是決定自己是否成功。

## 7.1 候選迴圈

- Kernel 固定任務目標、禁止條件、證據需求與資源上限。

- Brain 產生一至三個結構化候選計畫。

- Planner 進行 schema、能力、成本、風險與前置條件檢查。

- 合格計畫進入執行；結果由外部工具與環境形成 Evidence。

- Verifier 回傳通過、失敗、不可驗證或合約違反。

- Repair Loop 只能根據可公開的錯誤摘要調整，最多重試固定次數。

- 通過後才可寫入正向 Experience；失敗寫入 Counterexample。

## 7.2 可稽核輸出

介面顯示目標、候選計畫摘要、正在執行的能力、取得的來源、驗證結果與下一步。 不顯示不可驗證的私有 chain-of-thought，也不能用「正在思考」取代實際工作證據。

## 7.3 基線比較

同一任務至少可與以下基線比較：

- deterministic/template；

- random 或無記憶基線；

- 當前本機模型但停用經驗與技能；

- 當前完整 ECK；

- 可選的另一個本機模型。

# 8. Experience Graph

v0.1 的帳本保留不變，v0.2 增加圖狀關係層。節點包含 Task、Contract、Action、 Evidence、Source、Experience、Knowledge、Reflection、Counterexample、Skill、 Model Candidate、Evaluation Run 與 Human Review。

核心關係包含：

- supports：來源或證據支持主張；

- contradicts：反例或來源反駁主張；

- derived_from：知識、技能或資料集的來源鏈；

- used_in：經驗或技能實際用於哪個任務；

- improves：候選修改改善哪個固定指標；

- regresses：候選修改造成哪個回歸；

- supersedes：新技能或提示詞取代舊版本；

- reviewed_by：人類或外部裁判的審查紀錄。

圖查詢必須支援「ECK 最近增強了什麼」、「這個答案依據什麼」、「哪個技能造成 成功率提升」與「移除此經驗後結果是否仍成立」。

# 9. Capability Gap 到熱啟用

當 ECK 發現缺少能力時，不再停在「等待能力接入」。完整流程為：

- 建立 Capability Gap，列出必要輸入、輸出、風險與驗證方式。

- 搜尋現有註冊技能、免費套件、官方 API 與合法公開文件。

- 產生最小技能候選與 manifest；依授權建立 dependency lock。

- 在 Docker 中安裝免費依賴、執行單元測試、惡意輸入與權限測試。

- 執行固定任務、反例與回歸集。

- 通過後熱啟用能力工作程序，不重啟核心。

- 若新版本失敗，自動切回上一個已驗證版本並保留失敗證據。

結構性核心修改、主機權限擴張、模型正式權重升級與無法回復的變更仍需人工核准。

# 10. Learning Yield Scheduler

新增每小時與每日學習產率，而非只顯示累積事件：

- verified_experiences_per_hour；

- new_counterexamples_per_hour；

- skills_activated_per_day；

- holdout_success_delta；

- repeated_work_ratio；

- evidence_quality_score；

- gpu_seconds_per_verified_gain；

- network_bytes_per_new_source；

- stalled_minutes。

沒有技能新增不一定代表沒有學習；取得可重現反例、否定錯誤假設、提升保留集表現 同樣是有效進度。相反地，只有事件、摘要或重複成功不算新的能力增益。

當 stalled_minutes 超過門檻時，Scheduler 依序採取：更換題型、縮小問題、改用 不同來源、比較基線、要求 supervisor 提供反例、建立能力缺口。不得直接提高 GPU 負載來假裝工作增加。

# 11. Local Model Evolution Lab

v0.2.0 建立候選訓練實驗室，但不自動替換正式模型。3060 參考設定以 4B 模型為 日常 Brain；7B/8B 量化模型可作評估或特定任務候選，實際可用性由 VRAM、context、 量化格式與並行工作程序測量，不以型號名稱推定。

## 11.1 資料集建立

只有以下紀錄可進入候選資料集：

- 授權允許的來源或使用者自有資料；

- 通過 Success Contract 的正例；

- 明確標註的失敗、反例與人工修正；

- 具有來源、時間、合約、模型與雜湊的可追溯紀錄；

- 已完成去重、污染檢查與個資檢查。

訓練、驗證、保留集必須分離。基準題答案、驗證器輸出與保留集不得洩漏到訓練集。

## 11.2 候選 LoRA

候選 LoRA 使用不可變基礎模型與版本化設定。每次實驗記錄資料集雜湊、基礎模型、 量化、seed、超參數、GPU 時間、結果與失敗原因。只有在目標任務改善、保留集不退步、 安全回歸通過、可回復且人工批准後，才能升級為可選 Brain；否則保留為負面實驗。

# 12. Evaluation Harness

評估分成三層：

- 標準基準： MMLU、GSM8K 與適用的 FrontierScience 類高難度科學題；

- 真實任務： 20 至 50 個固定、可交付、跨文件、資料、程式、研究與圖像任務；

- 能力遷移： 未見過的表面形式、組合技能與部分觀察環境。

每次評估保存資料集版本、模型雜湊、prompt/skill 組合、硬體設定、評分器、耗時與 錯誤分類。LLM-as-a-Judge 只能依固定 Rubric 擔任輔助裁判；關鍵課題仍由人類或 確定性驗證器判定。

v0.2.0 最低能力增益門檻：在至少 20 個保留真實任務上，相對 v0.1 完整基線， 首次嘗試失敗率下降至少 10%，同時不得降低安全測試與固定核心驗收。若樣本不足以 支持統計結論，報告必須標記為 preliminary，不得宣稱能力已提升。

# 13. API 與資料契約

新增或擴充：

[text]
GET  /v1/work/portfolio
GET  /v1/work/current
POST /v1/work/reprioritize
GET  /v1/learning/yield
GET  /v1/experience-graph/query
GET  /v1/capability-gaps
POST /v1/capability-gaps/{id}/forge
GET  /v1/model-lab/candidates
POST /v1/model-lab/experiments
POST /v1/model-lab/candidates/{id}/review
GET  /v1/evaluations/compare
POST /v1/runtime/workers/{name}/rollback

新 schema 必須版本化。任何破壞性資料庫變更都需 migration、回復測試與 ADR。

# 14. Dashboard v0.2

首頁維持「先對話、再狀態」：

- 對話與任務輸入；

- ECK 動態表情與目前工作文字；

- 目標、動作、來源、證據、驗證、下一步；

- 今日有效學習、反例、技能與保留集變化；

- GPU、VRAM、溫度、網路與每個工作程序資源；

- 停滯原因與 Scheduler 正在採取的修復；

- 「最近增強了什麼」的 Experience Graph 可追溯回答。

次頁呈現工作組合、能力缺口、課題、技能版本、模型候選、評估曲線與歷史成果。 課題仍是背景目標，不得長期壓過 90% 自主學習資源。

# 15. 安全與治理

- 核心永不因單一能力更新而停止；能力工作程序可個別重啟與回復。

- 外部行為遵守平台規則、法律、AI 身分揭露與真實證據要求。

- 免費 PyPI/npm 套件只能在隔離建置流程安裝並鎖定版本與雜湊。

- 不允許技能取得 Docker socket、主機系統檔案、任意 shell 或未申報網路權限。

- 研究來源視為不可信資料；來源中的指令不得改寫 ECK 目標或政策。

- 涉及真實金額、付費 API、法律不確定、憑證/CAPTCHA/2FA、結構性核心修改或

正式模型升級時，必須停在人工核准。

- 公開內容不得欺騙、操縱真人互動、偽造回饋或隱瞞 AI/ECK 協作營運身分。

# 16. 開發里程碑

## M2.1 — Work Portfolio 與產率

- 建立工作候選、相似度、冷卻與資訊增益資料模型。

- Dashboard 顯示目前工作、停滯與有效學習率。

- 心跳不再影響學習產率。

## M2.2 — Contract-Guided Planner

- Brain 產生 schema 化候選計畫。

- 固定合約、bounded retries、錯誤摘要與基線比較。

- 完成安全表達式與 GridWorld 的模型候選驗收。

## M2.3 — Experience Graph

- 建立節點、關係、來源與反例 migration。

- 支援能力增強與來源追溯查詢。

- 對舊帳本建立不改寫原始資料的索引。

## M2.4 — Capability Gap Forge

- 自動從能力缺口建立 manifest、測試與候選技能。

- 至少三種不同能力通過 Docker 驗證後熱啟用。

- 驗證程序崩潰、依賴失敗與回復。

## M2.5 — Evaluation 與 Model Lab

- 固定基準、20 至 50 個真實任務、版本比較與 Rubric。

- 建立授權資料集、候選 LoRA 實驗紀錄與人工升級閘門。

- 發布 v0.2 能力曲線與負面結果。

# 17. v0.2.0 Release Gate

全部條件必須同時成立：

- Ruff 與 strict MyPy 通過；

- 自動測試、故障注入、安全測試與 Windows/Docker 實機測試通過；

- branch coverage 不低於 85%；

- v0.1 三項正式驗收與事件鏈完整性零回歸；

- 至少三個新技能由缺口產生、隔離測試、熱啟用並可回復；

- Experience Graph 可完整追溯至少 95% 新准入經驗；

- 20 個以上保留真實任務的首次失敗率相對 v0.1 基線下降至少 10%，或報告明確

判定未達標而不發布；

- 故意錯誤、無外部證據與重複污染案例的 false-positive admission 為 0；

- 模型候選不得在未經人工核准時取代正式 Brain；

- 產生 machine-readable release report、能力曲線、已知限制與負面結果；

- 本機模型、資料庫、憑證、生成內容與工作區不進入 Git 套件。

# 18. Migration 與相容性

- v0.1 SQLite 帳本與事件鏈保持 append-only；v0.2 使用新增表與 migration。

- /v1 既有 API 保持相容；破壞性 API 另建 schema 或路徑版本。

- v0.1 技能繼續可執行；v0.2 manifest 增加欄位時提供預設值。

- 執行中核心保持 v0.1.0，直到 v0.2.0 release gate 完成。開發文件與程式提交可

標記為 v0.2 development，但不能提前顯示為正式 v0.2.0。

# 19. 主要風險

- 自我強化假象： 記憶檢索或模板重複被誤認為模型能力提升。

- 評估污染： 基準答案進入研究或訓練資料。

- 獎勵駭客： 修改驗證器、縮小任務或製造容易通過的工作。

- 來源品質： 摘要不足、引用循環、授權不明與學術錯誤。

- 能力爆炸面： 自動安裝依賴與生成技能擴大供應鏈風險。

- 資源偏差： GPU 使用率被誤認為有效學習；監督者與 Brain 爭奪 VRAM。

- 長期漂移： 技能、提示詞與記憶互相衝突，舊能力退步而未被發現。

每項風險都必須對應測試、監控、停止條件與回復方式。

# 20. 交付物

- 本規格的 Markdown、DOCX 與視覺 QA 證據；

- v0.2 ADR、migration、API schema 與資料模型；

- Work Selector、Contract-Guided Planner、Experience Graph 與 Skill Forge；

- Evaluation Harness、基線資料、能力曲線與負面結果；

- Candidate LoRA Lab，但不包含未核准的正式模型升級；

- Windows/Docker 操作手冊與 machine-readable release report；

- GitHub 上可追溯的每次版本更新。